PENYATA KAEDAH

PEMASANGAN HOLLOW CORE SLAB

Hollow Core Slab Installation

| Maklumat Dokumen | Butiran |
| --- | --- |
| Projek | [MASUKKAN NAMA PROJEK] |
| Majikan / Klien | [MASUKKAN NAMA] |
| Kontraktor Utama | [MASUKKAN NAMA] |
| Perunding | [MASUKKAN JURUTERA PERUNDING / ARKITEK] |
| No. Dokumen | MS-IBS-002 |
| Semakan / Tarikh | Rev. 0 / [DD MMM YYYY] |

PENTING: Ini ialah template permulaan yang boleh diedit. Pasukan projek yang kompeten hendaklah menyesuaikan dan meluluskannya berdasarkan kontrak, lukisan diluluskan, spesifikasi projek, keadaan sebenar tapak, bahan diluluskan, arahan pengilang, keperluan undang-undang Malaysia yang berkenaan serta prosedur penyerahan Perunding sebelum kerja dimulakan.

# KAWALAN DOKUMEN

| Rev. | Tarikh | Penerangan | Disediakan oleh | Disemak oleh | Diluluskan oleh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [Tarikh] | Penyerahan awal | [Nama / Tandatangan] | [Nama / Tandatangan] | [Nama / Tandatangan] |

# STATUS PENYERAHAN

| Semakan Perunding | Tanda / Ulasan |
| --- | --- |
| Diluluskan | ☐ |
| Diluluskan dengan ulasan | ☐ |
| Pinda dan serah semula | ☐ |
| Ditolak | ☐ |

# 1. TUJUAN

Penyata kaedah ini menetapkan kawalan, urutan, sumber dan keperluan pemeriksaan yang dicadangkan bagi pemasangan hollow core slab supaya kerja dilaksanakan dengan selamat, konsisten dan selaras dengan keperluan projek yang diluluskan.

# 2. SKOP

Skop merangkumi persediaan, penerimaan bahan, pelaksanaan, pemeriksaan, pengujian, perlindungan, rekod dan penyerahan berkaitan pemasangan hollow core slab. Interface dengan trade terdahulu dan seterusnya turut termasuk apabila menjejaskan mutu atau keselamatan kerja.

# 3. RUJUKAN DAN KEUTAMAAN

Dokumen kontrak, spesifikasi projek dan lukisan pembinaan terkini yang diluluskan.

Penyerahan bahan, sampel, lukisan kerja dan lukisan koordinasi yang diluluskan.

Arahan semasa pengilang bagi pemasangan, penyimpanan, pengujian dan penyelenggaraan.

Pelan Pemeriksaan dan Pengujian, penilaian risiko, permit serta pelan HSE projek yang diluluskan.

Undang-undang Malaysia, kehendak pihak berkuasa, piawaian dan kod berkaitan yang dinyatakan dalam spesifikasi projek.

Jika terdapat percanggahan keperluan, hentikan kerja dan dapatkan penjelasan bertulis daripada Perunding sebelum meneruskan.

# 4. TANGGUNGJAWAB

| Peranan | Tanggungjawab minimum |
| --- | --- |
| Pengurus Projek | Sediakan sumber, luluskan pelan kerja dan pastikan semua interface diselesaikan. |
| Pengurus Pembinaan / Tapak | Selaraskan urutan, akses, permit dan pelaksanaan harian. |
| Jurutera Tapak | Sahkan lukisan, setting-out, kawalan teknikal dan rekod. |
| Jurutera QA/QC | Urus pemeriksaan, ujian, hold point, ketidakpatuhan dan rekod penyerahan. |
| Personel Keselamatan dan Kesihatan | Sahkan kawalan risiko, taklimat, permit dan kesiapsiagaan kecemasan. |
| Penyelia / Foreman | Beri taklimat kepada pekerja, kawal mutu kerja dan kekalkan housekeeping. |
| Juruukur / Pakar | Laksanakan pemeriksaan, pengujian atau kerja pakar yang ditetapkan menggunakan peralatan berkalibrasi. |

# 5. BAHAN

Unit hollow core

Bearing pad

Temporary prop jika ditetapkan dalam reka bentuk

Bahan grout dan topping

Semua bahan kekal hendaklah mematuhi penyerahan yang diluluskan, boleh dijejaki jika diperlukan dan disimpan bagi mengelakkan kerosakan atau pencemaran.

# 6. LOJI, ALAT DAN PERALATAN

Kren

Clamp atau lifting beam bersijil

MEWP

Peralatan ukur

Peralatan pemeriksaan dan pengukuran dengan status kalibrasi atau pengesahan yang sah, jika berkenaan.

Akses, pencahayaan, penghadang, kawalan alam sekitar dan peralatan kecemasan yang sesuai.

# 7. KEPERLUAN SEBELUM MULA

Dokumen terkini yang diluluskan tersedia di kawasan kerja dan maklumat yang telah diganti telah ditarik balik.

Kawasan kerja, akses, trade terdahulu, datum dan interface perkhidmatan telah diperiksa dan dilepaskan.

Bahan telah diluluskan, tidak rosak, disimpan dengan betul dan disokong oleh sijil yang diperlukan.

Tenaga kerja adalah kompeten, telah diberi taklimat dan dilengkapi peralatan perlindungan diri khusus tugas.

Penilaian risiko, permit, pengaturan mengangkat dan kelulusan kerja sementara adalah sah jika berkenaan.

Permohonan pemeriksaan telah dirancang mengikut hold point dan witness point; tiada kerja boleh ditutup tanpa pelepasan.

# 8. KAEDAH PELAKSANAAN

## 8.1 Pelepasan Dokumen dan Kawasan Kerja

Jurutera Tapak hendaklah mengesahkan bahawa lukisan struktur diluluskan terkini, lukisan erection hollow core, jadual unit, lifting plan, reka bentuk temporary works, penyerahan bahan dan permit tersedia di kawasan kerja. Struktur sokongan, akses kren, laluan penghantaran, lokasi bearing, aras, bukaan dan interface hendaklah diperiksa bersama serta dilepaskan sebelum erection dimulakan.

## 8.2 Sumber, Kompetensi dan Taklimat Harian

Sahkan Erection Supervisor, Crane Operator, Lifting Supervisor, Rigger, Signaller, landing team, Juruukur serta kru grout atau topping yang diperlukan bagi bay dirancang. Sahkan kompetensi, kaedah komunikasi, lifting accessories yang telah diperiksa, susunan perlindungan jatuh, kemudahan menyelamat dan had cuaca harian. Beri taklimat kepada pasukan mengenai urutan erection, tanggungjawab individu, zon larangan dan keadaan yang memerlukan kerja dihentikan.

## 8.3 Penerimaan, Penyimpanan dan Kebolehkesanan Bahan

Periksa setiap unit hollow core, bearing pad, item reinforcement, grout dan bahan topping berdasarkan penyerahan diluluskan, rekod penghantaran serta jadual erection. Kekalkan kebolehkesanan kepada tanda unit dan lokasi pemasangan. Simpan unit di atas sokongan kukuh dan rata pada kedudukan yang ditetapkan pengilang dengan ketinggian susunan serta jajaran dunnage dikawal bagi mencegah unit berpintal, retak atau strand rosak.

## 8.4 Urutan Aktiviti

Laksanakan kerja fizikal erection mengikut urutan berikut. Lukisan erection, lifting plan, reka bentuk temporary works dan arahan pengilang yang diluluskan hendaklah diguna pakai apabila keperluannya lebih khusus.

Setting-out dan persediaan bearing. Pindahkan grid line, rujukan unit slab dan garisan bearing yang diluluskan kepada beam atau dinding sokongan. Periksa lebar sokongan, aras atas, keadaan permukaan dan panjang bearing yang diperlukan berdasarkan lukisan erection yang diluluskan. Buang laitance, serpihan dan bahagian tinggi setempat, siapkan kerja pembaikan yang diluluskan serta pasang bearing pad atau bahan levelling yang ditetapkan sebelum unit slab diangkat ke kedudukan.

Penghantaran, pemunggahan dan pengenalan unit. Terima unit hollow core mengikut urutan erection yang dirancang. Padankan tanda unit, panjang, kedalaman, orientasi dan susunan bukaan dengan jadual penghantaran dan lukisan erection. Periksa unit bagi keretakan, spalling, hujung rosak, strand terdedah, lifting point berubah bentuk atau kerosakan semasa pengangkutan. Letakkan unit yang diterima di atas dunnage yang kukuh dan rata pada titik sokongan yang ditetapkan oleh pengilang; asingkan unit yang ditolak atau diragui.

Kedudukan kren dan susunan lifting. Tempatkan kren di kawasan crane standing yang diluluskan dan sahkan lifting radius, konfigurasi boom serta kapasiti tersedia mematuhi lifting plan. Wujudkan zon larangan bagi lifting dan landing. Sambungkan lifting beam, clamp, sling atau hook bersijil hanya pada lokasi lifting yang diluluskan oleh pengilang. Gunakan tag line yang sesuai untuk mengawal putaran tanpa menempatkan personel di bawah beban tergantung.

Trial lift. Angkat unit sedikit daripada treler atau dunnage dan tahan untuk trial lift. Periksa beban seimbang, semua lifting accessories berada pada kedudukan betul, unit kekal stabil serta tiada keretakan atau pergerakan luar biasa. Turunkan unit dan laraskan rigging jika unit tidak rata atau tidak stabil; jangan teruskan lifting utama sehingga Lifting Supervisor berpuas hati.

Hoisting dan slewing ke erection bay. Angkat unit melalui laluan yang ditetapkan dalam lifting plan dan kekalkan komunikasi jelas antara Crane Operator, Lifting Supervisor, Rigger dan landing team. Lakukan slewing secara perlahan apabila menghampiri struktur serta elakkan shock loading, hentaman pada column atau reinforcement dan penyeretan unit di atas kerja siap. Hentikan lifting jika keadaan angin, penglihatan, komunikasi atau akses menjadi tidak selamat.

Landing di atas sokongan. Turunkan unit di bawah arahan Signaller yang ditetapkan. Landing personnel hendaklah memandu unit dari kedudukan terlindung menggunakan tag line atau alat yang diluluskan serta menjauhkan tangan daripada pinch point. Letakkan kedua-dua hujung unit pada garisan bearing yang betul dengan panjang bearing minimum dan joint gap yang ditetapkan. Jangan lepaskan lifting accessories sehingga unit disokong sepenuhnya dan stabil.

Pelarasan jajaran dan aras. Periksa tanda unit, orientasi, end bearing, lebar joint, jajaran soffit dan aras atas sebaik sahaja unit diletakkan. Buat pelarasan menggunakan kaedah diluluskan sementara kren masih bersambung jika diperlukan. Jangan mengetuk, mengumpil pada hujung yang mudah rosak, memotong prestressing strand atau meletakkan bahan packing longgar yang tidak diluluskan pada bearing. Dapatkan arahan teknikal bagi unit yang tidak dapat dipasang dalam toleransi ditetapkan.

Kestabilan sementara dan edge protection secara berperingkat. Pasang temporary restraint, bracing, tie atau propping yang ditetapkan mengikut urutan dalam lukisan erection atau temporary works. Sediakan edge protection serta tutup atau pagar bukaan sebaik sahaja setiap unit dipasang; jangan biarkan leading edge tanpa perlindungan untuk kerja kemudian. Lepaskan kren hanya selepas semua langkah kestabilan sementara bagi unit berkenaan siap.

Penerusan erection. Pasang baki unit mengikut urutan bay yang diluluskan, bekerja dari kawasan siap yang stabil dan mengekalkan akses kren yang dirancang. Periksa joint spacing dan jajaran terkumpul dengan kerap supaya perbezaan dimensi dibetulkan sebelum closing unit dipasang. Jangan menimbun bahan, mengendalikan access plant atau mengenakan construction load ke atas unit melainkan beban sementara telah diperiksa dan dibenarkan.

Keyway, reinforcement dan end closure. Bersihkan longitudinal joint dan zon hujung bearing. Pasang tie bar, continuity reinforcement, mesh, insert, sleeve, komponen fire-stopping dan end closure yang ditetapkan dalam perincian diluluskan. Selaraskan bukaan dan service penetration sebelum grouting. Pemotongan, core drilling atau chasing pada unit hollow core di tapak adalah dilarang melainkan reka bentuk pakar dan kelulusan bertulis menetapkan lokasi serta kaedah yang dibenarkan.

Joint grouting dan structural topping. Lembapkan awal atau sediakan permukaan joint seperti yang ditetapkan oleh sistem grout diluluskan tanpa meninggalkan air bertakung. Tuang grout diluluskan secara berterusan ke dalam keyway dan end pocket, padatkan untuk menghapuskan void serta kemaskan ke aras diperlukan. Jika structural topping ditetapkan, siapkan reinforcement, kawalan aras dan pemeriksaan sebelum tuangan sebelum meletakkan konkrit mengikut urutan yang mengelakkan beban setempat berlebihan. Jalankan curing dan lindungi grout atau topping bagi tempoh ditetapkan.

Penanggalan temporary prop dan pelepasan lantai. Tanggalkan temporary prop, restraint atau back-propping hanya selepas kekuatan grout atau topping yang ditetapkan dibuktikan dan pelepasan bertulis diperoleh daripada pihak temporary works atau design authority yang bertanggungjawab. Ikut urutan depropping diluluskan bagi mengelakkan pemindahan beban secara mengejut. Lengkapkan ukur akhir, tutup kecacatan dan lepaskan lantai secara rasmi sebelum beban susulan atau akses trade dibenarkan.

Nota yang terpakai kepada keseluruhan Urutan Aktiviti

Kawalan mutu: kawalan ini terpakai kepada keseluruhan urutan. Sahkan pengenalan dan keadaan unit, kesiapan sokongan, panjang bearing, lebar joint, jajaran soffit, aras atas, kestabilan sementara, reinforcement, mutu grout atau topping serta kekuatan diperlukan sebelum depropping. Rekod pelepasan hold point dan witness point berdasarkan Pelan Pemeriksaan dan Pengujian yang diluluskan.

Kawalan keselamatan dan interface: kekalkan lifting plan diluluskan, keadaan crane standing, had cuaca, zon larangan, perlindungan jatuh, perlindungan bukaan dan temporary works sepanjang erection. Selaraskan penghantaran, pergerakan kren, landing area, sokongan struktur, bukaan M&E, fire-stopping, interface façade dan akses bagi trade seterusnya. Hentikan kerja apabila keadaan berbeza daripada susunan diluluskan.

Rekod: simpan lukisan erection dan jadual unit, rekod penghantaran dan pemeriksaan kerosakan, sijil lifting gear, senarai semak kren dan lifting, keputusan ukur, permohonan pemeriksaan, pelepasan temporary works, keputusan ujian grout atau konkrit, gambar, penutupan ketidakpatuhan dan rekod penyerahan akhir.

## 8.5 Pemeriksaan Akhir, Pembetulan dan Perlindungan

Selepas erection bay disiapkan, periksa keadaan unit, bearing, jajaran, kestabilan sementara, edge protection, joint, reinforcement, closure, grout atau topping serta curing. Tanda dan baiki kecacatan menggunakan prosedur pembaikan diluluskan. Lindungi lantai siap daripada hentaman, pencemaran, cuaca dan construction loading yang tidak diluluskan sehingga pelepasan rasmi diberikan.

## 8.6 Pengujian, Rekod dan Penyerahan

Kumpulkan rekod penghantaran, erection, pemeriksaan, ukur, temporary works, ujian grout atau konkrit, ketidakpatuhan dan as-built yang disenaraikan dalam nota Urutan Aktiviti. Serahkan bay siap hanya selepas kekuatan diperlukan, hold point, ulasan Perunding, edge protection dan had beban telah disahkan serta dimaklumkan kepada trade penerima.

# 9. PEMERIKSAAN DAN KAWALAN MUTU

| Peringkat / Pemeriksaan | Asas penerimaan | Rekod | Titik |
| --- | --- | --- | --- |
| Sokongan dan bearing | Lukisan, spesifikasi, data bahan dan toleransi dipersetujui yang telah diluluskan | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / laporan ujian | H |
| Keadaan unit | Lukisan, spesifikasi, data bahan dan toleransi dipersetujui yang telah diluluskan | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / laporan ujian | W |
| Panjang bearing | Lukisan, spesifikasi, data bahan dan toleransi dipersetujui yang telah diluluskan | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / laporan ujian | W |
| Kestabilan sementara | Lukisan, spesifikasi, data bahan dan toleransi dipersetujui yang telah diluluskan | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / laporan ujian | W |
| Keyway dan grout | Lukisan, spesifikasi, data bahan dan toleransi dipersetujui yang telah diluluskan | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / laporan ujian | W |
| Topping dan penanggalan prop | Lukisan, spesifikasi, data bahan dan toleransi dipersetujui yang telah diluluskan | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / laporan ujian | H |

H = Hold point: jangan teruskan tanpa pelepasan. W = Witness point: berikan notis dan teruskan hanya di bawah Pelan Pemeriksaan dan Pengujian yang diluluskan.

# 10. KESELAMATAN, KESIHATAN DAN ALAM SEKITAR

| Bahaya / Aspek | Kawalan minimum |
| --- | --- |
| Jatuh dari tempat tinggi atau pinggir terbuka | Gunakan penilaian risiko tugas, penyeliaan kompeten, zon larangan dan permit yang diperlukan. |
| Beban tergantung | Gunakan loji yang diperiksa, akses sesuai dan pengasingan fizikal daripada orang atau operasi aktif. |
| Keretakan unit | Pakai PPE khusus tugas dan kawal pendedahan pada punca melalui pengadang, pengudaraan atau kaedah basah. |
| Pinch point | Sediakan pelan pemulihan, komunikasi kecemasan serta peralatan pertolongan cemas atau menyelamat yang sesuai dengan risiko. |
| Ketidakstabilan sementara | Gunakan penilaian risiko tugas, penyeliaan kompeten, zon larangan dan permit yang diperlukan. |
| Sisa dan pencemaran | Asingkan sisa, cegah pelepasan ke longkang, kawal tumpahan dan simpan rekod pelupusan. |
| Bunyi bising, habuk dan gangguan | Gunakan peralatan yang disenggara, kaedah kawalan dan waktu kerja diluluskan; pantau apabila diperlukan. |

# 11. KETIDAKPATUHAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN

Hentikan dan kenal pasti kerja yang tidak memenuhi keperluan diluluskan.

Lindungi kawasan terjejas dan keluarkan rekod ketidakpatuhan projek jika diperlukan.

Jangan baiki, alih atau tutup kerja tidak patuh sehingga arahan pelupusan yang dibenarkan dikeluarkan.

Periksa semula dan tutup rekod dengan bukti sokongan selepas kerja pembetulan.

# 12. REKOD

Penyata kaedah, penilaian risiko, permit dan kehadiran taklimat toolbox yang diluluskan.

Kelulusan bahan, rekod penghantaran, sijil dan rekod kebolehkesanan.

Permohonan pemeriksaan, senarai semak, rekod ukur, laporan ujian dan bukti kalibrasi.

Gambar, laporan harian, rekod ketidakpatuhan, maklumat as-built dan dokumen penyerahan.

# LAMPIRAN A — SENARAI SEMAK SEBELUM KERJA

| Bil. | Pengesahan | Ya | Tidak | N/A | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lukisan dan spesifikasi diluluskan tersedia | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Penyerahan bahan dan sampel diluluskan | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Kawasan kerja dan trade terdahulu dilepaskan | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Penilaian risiko dan permit sah | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Sumber, akses dan alat berkalibrasi tersedia | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Hold point / witness point dan tempoh notis disahkan | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Interface dengan trade lain diselaraskan | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Kawalan alam sekitar dan kecemasan tersedia | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# LAMPIRAN B — PINDAAN KHUSUS PROJEK

Rekodkan setiap perubahan khusus projek yang dibuat pada template ini sebelum penyerahan.

| Seksyen | Keperluan / perubahan khusus projek | Sumber / rujukan | Paraf |
| --- | --- | --- | --- |