DOKUMEN SOKONGAN PAKEJ KERJA

MS-SPG-009 — Ujian Integriti dan PDA Cerucuk

| Projek | [Masukkan nama projek] | No. Dokumen | MS-SPG-009-WP |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontraktor | [Masukkan nama kontraktor] | Semakan | 0 |
| Lokasi | [Masukkan lokasi] | Tarikh | [DD/MM/YYYY] |
| Disediakan | [Nama / Jawatan] | Diluluskan | [Nama / Jawatan] |

Buku kerja boleh diedit ini hendaklah disesuaikan berdasarkan kontrak, lukisan diluluskan, spesifikasi projek, keadaan tapak, bahan dan peralatan sebenar serta keperluan pihak berkuasa.

# 1. Pelan Pemeriksaan dan Pengujian

| Aktiviti | Pemeriksaan / Ujian | Kriteria | Tanggungjawab | H/W | Rekod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peringkat kerja 1: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Uji pelan | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | H | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 2: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Pile-head sesuaikan keadaan | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 3: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Low-strain signal | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 4: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | PDA sensor setup | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 5: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Jejak quality | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 6: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Interpretation dan report | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | H | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |

# 2. Pengenalpastian bahaya, penaksiran risiko dan kawalan risiko

| Aktiviti | Bahaya | Kesan | Kawalan | Pihak Bertanggungjawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peringkat kerja 1: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Flying fragments | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 2: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Hammer impact | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 3: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Sensor detachment | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 4: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Bunyi bising | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 5: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Incorrect pile identification | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |

# 3. Analisis Keselamatan Kerja

| Aktiviti | Bahaya | Kesan | Kawalan | Pihak Bertanggungjawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peringkat kerja 1: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Flying fragments | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 2: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Hammer impact | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 3: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Sensor detachment | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 4: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Bunyi bising | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 5: Ujian Integriti dan PDA Cerucuk | Incorrect pile identification | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |

# 4. Senarai Semakan Pemeriksaan

| Bil. | Perkara Pemeriksaan | Butiran yang Perlu Diperiksa | Status | Catatan / Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uji pelan | Sahkan ujian bagi uji pelan menggunakan prosedur diluluskan, alat ditentukur, lokasi pensampelan ditetapkan dan kekerapan yang diperlukan. Rekodkan keputusan ukuran, had penerimaan, nombor sijil, pelepasan titik saksian atau titik henti serta tindakan bagi kegagalan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 2 | Pile-head sesuaikan keadaan | Periksa pile-head sesuaikan keadaan bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 3 | Low-strain signal | Periksa low-strain signal bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 4 | PDA sensor setup | Periksa pda sensor setup bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 5 | Jejak quality | Periksa jejak quality bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 6 | Interpretation dan report | Periksa interpretation dan report bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 7 | Pelepasan kawasan kerja | Periksa pelepasan kawasan kerja bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 8 | Perlindungan akhir dan penyerahan | Periksa perlindungan akhir dan penyerahan bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |

# 5. Senarai Semakan Bahan

| Bil. | Item | Butiran Kelulusan | Butiran Keadaan | Butiran Sijil / Tentukuran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pile-head preparation bahan | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |
| 2 | Sensors dan attachment consumables | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |
| 3 | Impact cushion | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |
| 4 | Identification labels | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |
| 5 | Uji rekod | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |

# 6. Senarai Semakan Loji dan Jentera

| Bil. | Item | Butiran Kelulusan | Butiran Keadaan | Butiran Sijil / Tentukuran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Low-strain integrity tester | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan sijil tentukuran atau pengesahan sepadan dengan nombor siri, julat pengukuran dan ketepatan yang diperlukan. Rekodkan tarikh tentukuran, tarikh tamat dan pemeriksaan fungsi sebelum digunakan. |  |
| 2 | PDA sensors dan analyser | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |
| 3 | Calibrated hammer | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |
| 4 | Pile-head preparation tools | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |
| 5 | Peralatan ukur | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan sijil tentukuran atau pengesahan sepadan dengan nombor siri, julat pengukuran dan ketepatan yang diperlukan. Rekodkan tarikh tentukuran, tarikh tamat dan pemeriksaan fungsi sebelum digunakan. |  |

# 7. Keperluan Tenaga Kerja

Pengurus Projek

Jurutera Tapak

Jurutera QA/QC

Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Penyelia

Pekerja mahir / pengendali

Pekerja am

# 8. Peralatan Perlindungan Diri Diperlukan

Topi keselamatan

Kasut keselamatan

Jaket keselamatan berpantul cahaya

Sarung tangan keselamatan

Pelindung mata

Pelindung pendengaran, pernafasan atau pencegah jatuh jika diperlukan

# 9. Permit Diperlukan

Permit menjalankan kerja

Pelepasan kawasan kerja

Permit pengangkatan jika berkenaan

Permit korekan, kerja panas atau ruang terkurung jika berkenaan

Pelepasan pemeriksaan sebelum kerja ditutup

# 10. Standard Berkaitan

Dokumen kontrak dan spesifikasi projek

Lukisan diluluskan dan lukisan kerja terselaras

Penyerahan bahan diluluskan dan arahan pengilang

Undang-undang Malaysia dan kehendak pihak berkuasa yang berkenaan

Spesifikasi JKR yang berkenaan jika dikehendaki oleh kontrak

Piawaian MS, BS, EN atau ISO semasa yang diluluskan untuk projek

# 11. Rekod Pemeriksaan

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 12. Rekod Pengujian

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 13. Lukisan Rujukan

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 14. Daftar Dokumen

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |