DOKUMEN SOKONGAN PAKEJ KERJA

MS-TPL-002 — Microtunnelling dengan Slurry TBM

| Projek | [Masukkan nama projek] | No. Dokumen | MS-TPL-002-WP |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontraktor | [Masukkan nama kontraktor] | Semakan | 0 |
| Lokasi | [Masukkan lokasi] | Tarikh | [DD/MM/YYYY] |
| Disediakan | [Nama / Jawatan] | Diluluskan | [Nama / Jawatan] |

Buku kerja boleh diedit ini hendaklah disesuaikan berdasarkan kontrak, lukisan diluluskan, spesifikasi projek, keadaan tapak, bahan dan peralatan sebenar serta keperluan pihak berkuasa.

# 1. Pelan Pemeriksaan dan Pengujian

| Aktiviti | Pemeriksaan / Ujian | Kriteria | Tanggungjawab | H/W | Rekod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peringkat kerja 1: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Pacak dan machine reka bentuk | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | H | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 2: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Assembly dan shaft | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 3: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Lancarkan | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 4: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Face dan slurry kawal | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 5: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Jacking dan guidance | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 6: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Reception dan pipeline uji | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | H | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |

# 2. Pengenalpastian bahaya, penaksiran risiko dan kawalan risiko

| Aktiviti | Bahaya | Kesan | Kawalan | Pihak Bertanggungjawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peringkat kerja 1: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Pressurised face | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 2: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Slurry pipeline burst | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 3: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Ruang terkurung | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 4: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Kehilangan tanah | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 5: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Mekanikal entrapment | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |

# 3. Analisis Keselamatan Kerja

| Aktiviti | Bahaya | Kesan | Kawalan | Pihak Bertanggungjawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peringkat kerja 1: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Pressurised face | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 2: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Slurry pipeline burst | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 3: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Ruang terkurung | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 4: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Kehilangan tanah | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 5: Microtunnelling dengan Slurry TBM | Mekanikal entrapment | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |

# 4. Senarai Semakan Pemeriksaan

| Bil. | Perkara Pemeriksaan | Butiran yang Perlu Diperiksa | Status | Catatan / Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pacak dan machine reka bentuk | Periksa pacak dan machine reka bentuk bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 2 | Assembly dan shaft | Periksa assembly dan shaft bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 3 | Lancarkan | Periksa lancarkan bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 4 | Face dan slurry kawal | Periksa face dan slurry kawal bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 5 | Jacking dan guidance | Periksa jacking dan guidance bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 6 | Reception dan pipeline uji | Ukur reception dan pipeline uji pada lokasi ditetapkan menggunakan alat pengukuran atau ukur yang telah disahkan. Bandingkan setiap bacaan dengan lukisan diluluskan dan had terima; rekodkan nilai sebenar, grid atau rantaian, pengenalan alat dan tindakan pembetulan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 7 | Pelepasan kawasan kerja | Periksa pelepasan kawasan kerja bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 8 | Perlindungan akhir dan penyerahan | Periksa perlindungan akhir dan penyerahan bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |

# 5. Senarai Semakan Bahan

| Bil. | Item | Butiran Kelulusan | Butiran Keadaan | Butiran Sijil / Tentukuran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jacking pipes | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil kilang atau pengilang, gred dan nombor kelompok atau leburan, pensijilan produk serta laporan ujian bebas yang diperlukan; sahkan kebolehkesanan kepada lokasi pemasangan. |  |
| 2 | Slurry-conditioning additives | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |
| 3 | Sambungan seals | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |
| 4 | Lubrication bentonite | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |
| 5 | bahan grout annulus | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan atau analisis pengilang, nombor kelompok dan tempoh simpan; simpan helaian data keselamatan, nota penghantaran dan keputusan ujian yang ditetapkan. |  |

# 6. Senarai Semakan Loji dan Jentera

| Bil. | Item | Butiran Kelulusan | Butiran Keadaan | Butiran Sijil / Tentukuran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microtunnel boring machine | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |
| 2 | Jacking station | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |
| 3 | Loji pengasingan slurry | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |
| 4 | Guidance sistem | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |
| 5 | Gas dan tekanan monitors | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |

# 7. Keperluan Tenaga Kerja

Pengurus Projek

Jurutera Tapak

Jurutera QA/QC

Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Penyelia

Pekerja mahir / pengendali

Pekerja am

# 8. Peralatan Perlindungan Diri Diperlukan

Topi keselamatan

Kasut keselamatan

Jaket keselamatan berpantul cahaya

Sarung tangan keselamatan

Pelindung mata

Pelindung pendengaran, pernafasan atau pencegah jatuh jika diperlukan

# 9. Permit Diperlukan

Permit menjalankan kerja

Pelepasan kawasan kerja

Permit pengangkatan jika berkenaan

Permit korekan, kerja panas atau ruang terkurung jika berkenaan

Pelepasan pemeriksaan sebelum kerja ditutup

# 10. Standard Berkaitan

Dokumen kontrak dan spesifikasi projek

Lukisan diluluskan dan lukisan kerja terselaras

Penyerahan bahan diluluskan dan arahan pengilang

Undang-undang Malaysia dan kehendak pihak berkuasa yang berkenaan

Spesifikasi JKR yang berkenaan jika dikehendaki oleh kontrak

Piawaian MS, BS, EN atau ISO semasa yang diluluskan untuk projek

# 11. Rekod Pemeriksaan

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 12. Rekod Pengujian

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 13. Lukisan Rujukan

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 14. Daftar Dokumen

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |