DOKUMEN SOKONGAN PAKEJ KERJA

MS-TPL-008 — Penggantian Paip Secara Pipe Bursting

| Projek | [Masukkan nama projek] | No. Dokumen | MS-TPL-008-WP |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontraktor | [Masukkan nama kontraktor] | Semakan | 0 |
| Lokasi | [Masukkan lokasi] | Tarikh | [DD/MM/YYYY] |
| Disediakan | [Nama / Jawatan] | Diluluskan | [Nama / Jawatan] |

Buku kerja boleh diedit ini hendaklah disesuaikan berdasarkan kontrak, lukisan diluluskan, spesifikasi projek, keadaan tapak, bahan dan peralatan sebenar serta keperluan pihak berkuasa.

# 1. Pelan Pemeriksaan dan Pengujian

| Aktiviti | Pemeriksaan / Ujian | Kriteria | Tanggungjawab | H/W | Rekod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peringkat kerja 1: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | Reka bentuk dan existing jalankan ukur | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | H | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 2: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | Isolation dan utility exposure | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 3: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | Pit dan machine setup | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 4: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | New pipe dan head | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 5: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | Bursting rekodkan | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 6: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | Sambungan dan pengujian | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | H | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |

# 2. Pengenalpastian bahaya, penaksiran risiko dan kawalan risiko

| Aktiviti | Bahaya | Kesan | Kawalan | Pihak Bertanggungjawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peringkat kerja 1: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | Utility kerosakan | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 2: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | Excessive kenaikan tanah | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 3: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | High pulling force | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 4: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | Pipe rupture | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 5: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | Gangguan perkhidmatan | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |

# 3. Analisis Keselamatan Kerja

| Aktiviti | Bahaya | Kesan | Kawalan | Pihak Bertanggungjawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peringkat kerja 1: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | Utility kerosakan | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 2: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | Excessive kenaikan tanah | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 3: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | High pulling force | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 4: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | Pipe rupture | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 5: Penggantian Paip Secara Pipe Bursting | Gangguan perkhidmatan | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |

# 4. Senarai Semakan Pemeriksaan

| Bil. | Perkara Pemeriksaan | Butiran yang Perlu Diperiksa | Status | Catatan / Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reka bentuk dan existing jalankan ukur | Periksa reka bentuk dan existing jalankan ukur bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 2 | Isolation dan utility exposure | Periksa isolation dan utility exposure bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 3 | Pit dan machine setup | Periksa pit dan machine setup bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 4 | New pipe dan head | Periksa new pipe dan head berdasarkan penyerahan bahan dan dokumen penghantaran yang diluluskan. Sahkan pengilang, jenis, gred, saiz, kelompok, kuantiti, pengenalan, penyimpanan dan keadaan nyata sebelum bahan digunakan dalam kerja. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 5 | Bursting rekodkan | Periksa bursting rekodkan bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 6 | Sambungan dan pengujian | Sahkan ujian bagi sambungan dan pengujian menggunakan prosedur diluluskan, alat ditentukur, lokasi pensampelan ditetapkan dan kekerapan yang diperlukan. Rekodkan keputusan ukuran, had penerimaan, nombor sijil, pelepasan titik saksian atau titik henti serta tindakan bagi kegagalan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 7 | Pelepasan kawasan kerja | Periksa pelepasan kawasan kerja bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 8 | Perlindungan akhir dan penyerahan | Periksa perlindungan akhir dan penyerahan bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |

# 5. Senarai Semakan Bahan

| Bil. | Item | Butiran Kelulusan | Butiran Keadaan | Butiran Sijil / Tentukuran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Replacement PE atau diluluskan pipe | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan atau analisis pengilang, nombor kelompok dan tempoh simpan; simpan helaian data keselamatan, nota penghantaran dan keputusan ujian yang ditetapkan. |  |
| 2 | Bursting dan expander head | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |
| 3 | Pulling rods atau cable | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil kilang atau pengilang, gred dan nombor kelompok atau leburan, pensijilan produk serta laporan ujian bebas yang diperlukan; sahkan kebolehkesanan kepada lokasi pemasangan. |  |
| 4 | Pipe connectors | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil kilang atau pengilang, gred dan nombor kelompok atau leburan, pensijilan produk serta laporan ujian bebas yang diperlukan; sahkan kebolehkesanan kepada lokasi pemasangan. |  |
| 5 | Annulus lubricant | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |

# 6. Senarai Semakan Loji dan Jentera

| Bil. | Item | Butiran Kelulusan | Butiran Keadaan | Butiran Sijil / Tentukuran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydraulic bursting unit | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |
| 2 | Rod atau cable sistem | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |
| 3 | Pipe-fusion peralatan | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |
| 4 | Mesin penarik kabel | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran berkanun dan pemeriksaan semasa jika diperlukan, sijil ujian beban atau pemeriksaan menyeluruh, kompetensi pengendali serta sijil semua aksesori pengangkatan. |  |
| 5 | Utility-lokasi tools | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |

# 7. Keperluan Tenaga Kerja

Pengurus Projek

Jurutera Tapak

Jurutera QA/QC

Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Penyelia

Pekerja mahir / pengendali

Pekerja am

# 8. Peralatan Perlindungan Diri Diperlukan

Topi keselamatan

Kasut keselamatan

Jaket keselamatan berpantul cahaya

Sarung tangan keselamatan

Pelindung mata

Pelindung pendengaran, pernafasan atau pencegah jatuh jika diperlukan

# 9. Permit Diperlukan

Permit menjalankan kerja

Pelepasan kawasan kerja

Permit pengangkatan jika berkenaan

Permit korekan, kerja panas atau ruang terkurung jika berkenaan

Pelepasan pemeriksaan sebelum kerja ditutup

# 10. Standard Berkaitan

Dokumen kontrak dan spesifikasi projek

Lukisan diluluskan dan lukisan kerja terselaras

Penyerahan bahan diluluskan dan arahan pengilang

Undang-undang Malaysia dan kehendak pihak berkuasa yang berkenaan

Spesifikasi JKR yang berkenaan jika dikehendaki oleh kontrak

Piawaian MS, BS, EN atau ISO semasa yang diluluskan untuk projek

# 11. Rekod Pemeriksaan

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 12. Rekod Pengujian

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 13. Lukisan Rujukan

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 14. Daftar Dokumen

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |